|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа»,утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа |

# Перечень мероприятий муниципальной программы «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтахПартизанского городского округа» | | | | | |
| 1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение  научно-технических работ, с целью определения степени влияния горных работ ликвидированных шахт Партизанского городского округа, на жилые дома и получения рекомендаций по их сносу | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2025 г. | Получение заключений на жилые дома с определением степени влияния горных работ и рекомендаций по их сносу. |
| 2. | Подготовка и направление на согласование Списков граждан подлежащих переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, в Министерство энергетики Российской Федерации | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2025 г. | Ежеквартальное направление Списков граждан подлежащих переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах ставшими непригодным для проживания по критериям безопасности в Министерство энергетики Российской Федерации |
| 3. | Предоставление социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в соответствии с заключенными с гражданами договорами | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2025 г. | Предоставление социальной выплаты |
| 4. | Снос ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа. | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2025 г. | Организация работ по сносу 15-ти домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа. |
| 5. | Выполнение работ по технической инвентаризации расселенных домов с целью исключения из реестра объектов недвижимости. | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2025 г. | Снятие с государственного кадастрового учета 15-ти снесенных домов расположенных на горных отводах ликвидированных шахт Партизанского городского округа, подлежащих к сносу. |

-----------------------------------------